รายงานผลการดำเนินงาน

รอบ 6 เดือน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ไตรมาส 1-2

(ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

เทศบาลตำบลป่าซาง

ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปี 2567 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567)

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการทั้งหมด |  | อนุมัติงบประมาณ |  | ลงนามสัญญา |  | เบิกจ่าย |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 59 | 54,094,100.00 | 11 | 2,747,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 2,747,700.00 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 2 | 550,000.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต | 54 | 30,833,700.00 | 36 | 1,667,600.00 | 8 | 853,805.00 | 8 | 847,205.00 | 28 | 813,795.00 |
| การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 9 | 1,505,000.00 | 3 | 855,000.00 | 2 | 277,750.00 | 2 | 189,826.91 | 1 | 577,250.00 |
| การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา | 22 | 3,015,400.00 | 16 | 3,232,400.00 | 7 | 1,558,647.00 | 6 | 1,558,272.00 | 9 | 1,673,753.00 |
| การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข | 23 | 1,892,000.00 | 17 | 1,085,000.00 | 2 | 465,483.00 | 2 | 375,774.00 | 15 | 619,517.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร | 29 | 1,690,000.00 | 21 | 553,000.00 | 6 | 89,942.00 | 6 | 89,942.00 | 15 | 463,058.00 |
| รวม | 198 | 93,580,200.00 | 104 | 10,140,700.00 | 25 | 3,245,627.00 | 24 | 3,061,019.91 | 79 | 6,895,073.00 |

การวางแผน

| เทศบาลตำบลป่าซาง ได้จัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนพัฒนา 5 ปี (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมกรรมการชุมชน เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนา 5 ปี ต่อไป |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| เทศบาลตำบลป่าซาง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนา5 ปี (2566 - 2570) โดยได้กำหนดโครงการที่จะดำเนินการตามแผนพัฒนา 5 ปี (2566 - 2570) ดังนี้ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์ | 2566 |  | 2567 |  | 2568 |  | 2569 |  | 2570 |  |
|  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 58 | 23,028,394.00 | 59 | 54,094,100.00 | 40 | 67,495,480.00 | 40 | 45,828,500.00 | 37 | 21,586,000.00 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 2 | 550,000.00 | 2 | 550,000.00 | 1 | 50,000.00 | 1 | 50,000.00 | 1 | 50,000.00 |
| การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต | 50 | 29,186,700.00 | 54 | 30,833,700.00 | 55 | 32,332,700.00 | 55 | 33,760,700.00 | 54 | 35,108,700.00 |
| การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 10 | 4,505,000.00 | 9 | 1,505,000.00 | 9 | 1,505,000.00 | 10 | 4,505,000.00 | 9 | 1,505,000.00 |
| การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา | 21 | 2,965,400.00 | 22 | 3,015,400.00 | 23 | 3,105,400.00 | 22 | 3,015,400.00 | 22 | 3,015,400.00 |
| การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข | 23 | 1,892,000.00 | 23 | 1,892,000.00 | 13 | 1,692,000.00 | 13 | 1,692,000.00 | 13 | 1,692,000.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร | 28 | 1,670,000.00 | 29 | 1,690,000.00 | 29 | 3,190,000.00 | 28 | 1,190,000.00 | 28 | 1,550,000.00 |
| รวม | 192 | 63,797,494.00 | 198 | 93,580,200.00 | 170 | 109,370,580.00 | 169 | 90,041,600.00 | 164 | 64,507,100.00 |

การจัดทำงบประมาณ

| ผู้บริหาร เทศบาลตำบลป่าซาง ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณ โดยมีโครงการที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติงบประมาณ จำนวน 104 โครงการ งบประมาณ 10,140,700.00 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้ |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณตามข้อบัญญัติ |  |  |  |  |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 11 | 2,747,700.00 |  |  |  |  |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 0 | 0 |  |  |  |  |
| การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต | 36 | 1,667,600.00 |  |  |  |  |
| การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 855,000.00 |  |  |  |  |
| การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา | 16 | 3,232,400.00 |  |  |  |  |
| การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข | 17 | 1,085,000.00 |  |  |  |  |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร | 21 | 553,000.00 |  |  |  |  |
| รวม | 104 | 10,140,700.00 |  |  |  |  |

การใช้จ่ายงบประมาณ

เทศบาลตำบลป่าซาง มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณ โดยได้มีการก่อหนี้ผูกพัน/ ลงนามในสัญญา จำนวน 25 โครงการ จำนวนเงิน 3,245,627.00 บาท

มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 24 โครงการ จำนวนเงิน 3,061,019.91 บาท สามารถจำแนกตามยุทธศาสตร์ ได้ดังนี้

| ยุทธศาสตร์ | โครงการในเทศบัญญัติ |  | การก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา |  | การเบิกจ่ายงบประมาณ |  | ยังไม่ได้ดำเนินการ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ | โครงการ | งบประมาณ |
| การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ | 11 | 2,747,700.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 11 | 2,747,700.00 |
| การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต | 36 | 1,667,600.00 | 8 | 853,805.00 | 8 | 847,205.00 | 28 | 813,795.00 |
| การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | 3 | 855,000.00 | 2 | 277,750.00 | 2 | 189,826.91 | 1 | 577,250.00 |
| การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา | 16 | 3,232,400.00 | 7 | 1,558,647.00 | 6 | 1,558,272.00 | 9 | 1,673,753.00 |
| การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข | 17 | 1,085,000.00 | 2 | 465,483.00 | 2 | 375,774.00 | 15 | 619,517.00 |
| ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร | 21 | 553,000.00 | 6 | 89,942.00 | 6 | 89,942.00 | 15 | 463,058.00 |
| รวม | 104 | 10,140,700.00 | 25 | 3,245,627.00 | 24 | 3,061,019.91 | 79 | 6,895,073.00 |

รายละเอียดโครงการที่ได้ดำเนินการ

รายละเอียดโครงการในข้อบัญญัติงบประมาณเทศบาลตำบลป่าซาง ที่มีการก่อหนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา มีดังนี้

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | ระยะเวลา | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต | โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง | 200,000.00 | 199,650.00 | 199,650.00 | 350.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 1-30 พ.ย.66 | กองการศึกษา |
| 2 | การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลป่าซาง | 60,000.00 | 16,590.00 | 9,990.00 | 43,410.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67 | กองสวัสดิการสังคม |
| 3 | การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต | โครงการฮ่วมใจ๋สืบสาน ตำนานป่าซาง | 400,000.00 | 399,550.00 | 399,550.00 | 450.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 30-31ธ.ค.66 | กองการศึกษา |
| 4 | การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต | 50,000.00 | 38,680.00 | 38,680.00 | 11,320.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67 | กองสวัสดิการสังคม |
| 5 | การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต | โครงการฝึกอบรมจิตอาสาจราจร | 15,000.00 | 14,325.00 | 14,325.00 | 675.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 22 ธ.ค.66 | สำนักปลัด |
| 6 | การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต | โครงการส่งเสริมความปลอดภัยและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน | 10,000.00 | 5,010.00 | 5,010.00 | 4,990.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ธ.ค.66-เม.ย.67 | สำนักปลัด |

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | ระยะเวลา | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอป่าซาง 1.โครงการสนับสนุนงานเทศกาลลำไยจังหวัดลำพูน จำนวน 12,000 บาท 2.โครงการสนับสนุนงานพระนางจามเทวีและ งานฤดูหนาวจังหวัดลำพูน จำนวน 30,000 บาท 3.โครงการสนับสนุนงานประเพณีสงกรานต์ อำเภอป่าซาง จำนวน 50,000 บาท | 92,000.00 | 30,000.00 | 30,000.00 | 62,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67 | กองการศึกษา |
| 8 | การพัฒนาด้านสังคม วัฒนธรรมและคุณภาพชีวิต | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลปากบ่อง โครงการแข่งขันเรือยาววัดบ้านก้อง | 150,000.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 1-31 ต.ค.66 | กองการศึกษา |
| 9 | การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลตำบลป่าซาง | 800,000.00 | 254,000.00 | 166,076.91 | 546,000.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67 | กองสาธารณสุข |
| 10 | การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | โครงการชุมชนลดขยะ 3Rs ประชารัฐ | 40,000.00 | 23,750.00 | 23,750.00 | 16,250.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67 | กองสาธารณสุข |
| 11 | การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลป่าซาง) | 583,800.00 | 304,434.00 | 304,434.00 | 279,366.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67 | กองการศึกษา |
| 12 | การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น | 40,000.00 | 375.00 | 0.00 | 39,625.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67 | กองการศึกษา |
| 13 | การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา | โครงการแข่งขันกีฬา ของสถานศึกษาสังกัด เทศบาลตำบลป่าซาง | 15,000.00 | 13,600.00 | 13,600.00 | 1,400.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 1-28 ก.พ.67 | กองการศึกษา |

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | ระยะเวลา | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา | อุดหนุนโรงเรียน (อาหารกลางวัน สพฐ) | 1,354,000.00 | 627,700.00 | 627,700.00 | 726,300.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67 | กองการศึกษา |
| 15 | การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | 50,000.00 | 48,995.00 | 48,995.00 | 1,005.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 13 ม.ค.67 | กองการศึกษา |
| 16 | การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา | โครงการขับเคลื่อนหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้สู่ภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีคนป่าซาง สถานศึกษาเทศบาลตำบลป่าซาง | 10,000.00 | 3,970.00 | 3,970.00 | 6,030.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67 | กองการศึกษา |
| 17 | การพัฒนาด้านการศึกษา และการกีฬา | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลป่าซาง) | 966,600.00 | 559,573.00 | 559,573.00 | 407,027.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67 | กองการศึกษา |
| 18 | การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข | โครงการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉิน | 680,000.00 | 370,158.00 | 280,449.00 | 309,842.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67 | กองสาธารณสุข |
| 19 | การพัฒนาด้านระบบสาธารณสุข | โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลง | 100,000.00 | 95,325.00 | 95,325.00 | 4,675.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67 | กองสาธารณสุข |
| 20 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร | โครงการจัดทำแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลป่าซาง | 30,000.00 | 3,835.00 | 3,835.00 | 26,165.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |
| 21 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร | โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น | 20,000.00 | 13,480.00 | 13,480.00 | 6,520.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67 | สำนักปลัด |
| 22 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร | โครงการท้องถิ่นสีขาวต่อต้านการทุจริต | 15,000.00 | 13,400.00 | 13,400.00 | 1,600.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 18 ม.ค.67 | สำนักปลัด |

| ลำดับ | ยุทธศาสตร์ | ชื่อโครงการตามแผน | งบตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | ผลการดำเนินงาน | ระยะเวลา | หน่วยงานดำเนินการ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร | โครงการเทศบาลพบประชาชน | 30,000.00 | 28,990.00 | 28,990.00 | 1,010.00 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | 1-28 ธ.ค.66 | สำนักปลัด |
| 24 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร | โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน | 40,000.00 | 29,677.00 | 29,677.00 | 10,323.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |
| 25 | ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมือง - การบริหาร | โครงการดำเนินงานศูนย์ช่วยเหลือประชาชนเทศบาลตำบลป่าซาง | 40,000.00 | 560.00 | 560.00 | 39,440.00 | อยู่ระหว่างดำเนินการ | 1 ต.ค.66 – 30 ก.ย.67 | กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |